Утвержден

Советом при Главе Республики Тыва по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (программам)

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)

П А С П О Р Т

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак Органа Доржуевна - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Овсянников Евгений Юрьевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Авыда Тамара Доржуевна – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Республиканская адресная программа переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2018 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 № 667 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 0,00103 млн.кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 0,07 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего 2018-2024 |
|  |  |  |  |  | 20181 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м | основной | 0 | 2017 | 0 | 0,00002 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00016 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00103 |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | основной | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |
| 1.1. | Принят региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселения непригодного для проживания жилищного фонда и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан | 01.03.2019 | Региональный закон в соответствии с которым: - определены основные жилищные права граждан при переселении, условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе установлены категории граждан, имеющие право на переселение; - конкретизированы полномочия региона и органов местного самоуправления в части расселения непригодного для проживания жилищного фонда; - определены основные механизмы и способы расселения, которые могут быть реализованы регионом с учетом особенности. |
| 1.2. | Принято постановление Правительства Республики Тыва, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией | 31.03.2019 | Постановление Правительства Республики Тыва об уточнении: - критериев признания многоквартирных домов аварийными. - процедуры оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией |
| 1.3 | Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | 01.03.2019 | Постановление Правительства Республики Тыва об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.4 | Заключены соглашения с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы | 01.04.2019 | Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с Республикой Тыва на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |
| 1.5 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 31.12.2024 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |
| 1.6 | Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году | 31.12.2024 | Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 100% |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 4,0099 | 4,5763 | 5,1427 | 11,7331 | 11,7331 | 11,733 | 48,9281 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0,04055 | 0,04625 | 0,0519 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,4942 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0,04055 | 0,04625 | 0,0519 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,4942 |
| 1.1.3.2. . | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 0 | 4,05045 | 4,62255 | 5,1946 | 11,8516 | 11,8516 | 11,8515 | 49,4223 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) |  | 0 | 4,0099 | 4,5763 | 5,1427 | 11,7331 | 11,7331 | 11,733 | 48,9281 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0 | 0,04055 | 0,04625 | 0,0519 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,4942 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0,04055 | 0,04625 | 0,0519 | 0,1185 | 0,1185 | 0,1185 | 0,4942 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Расчет показателей произведен на основании данных, предоставленных субъектами РФ на 01.08.2018. В случае их изменения в ходе реализации ФП показатели будут откорректированы.

5. Участники регионального проекта

| № п/п |  | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель проекта | Овсянников Е.Ю. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак | 10 |
| 2. |  | Администратор проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Овсянников Е.Ю. | 20 |
| 3. |  | Участник проекта | Органы местного самоуправления, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда | - | - | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принят региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта |  | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник проекта |  | Зайцев В.С. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Принято постановление Правительства Республики Тыва, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата проекта |  | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник проекта |  | Органы местного самоуправления Республики Тыва, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда | - | - | 50 |
| 3. | Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата проекта |  | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник проекта |  | Органы местного самоуправления Республики Тыва, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда |  |  | 50 |
| 4. | Заключены соглашения с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата проекта |  | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник проекта |  | Органы местного самоуправления Республики Тыва, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда |  |  | 50 |
| 5. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата проекта |  | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник проекта |  | Органы местного самоуправления Республики Тыва, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда |  |  | 50 |
| 6. | Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата проекта |  | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник проекта |  | Органы местного самоуправления Республики Тыва, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда |  |  | 50 |

6. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа. Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья. Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории Республики Тыва, в которых имеется аварийный жилищный фонд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан | 01.07.2018 | 01.03.2019 | Овсянников Е.Ю. Минстрой РТ | Региональный закон, в соответствии с которым: - определены основные жилищные права граждан при переселении, условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе установлены категории граждан, имеющие право на переселение; - конкретизированы полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления в части расселения непригодного для проживания жилищного фонда; - установлены понятия аварийного многоквартирного дома и механизм признания МКД таковыми, в том числе Правительство Республики Тыва наделено полномочиями по определению указанного порядка; - определены основные механизмы и способы расселения, которые могут быть реализованы Республики Тыва с учетом ее особенностей. | РРП |
| 1. 1. | Региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселения непригодного для проживания жилищного фонда, полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан (далее – Законопроект о расселении) | 20.02.2019 | 31.03.2019 | Авыда Т.Д. Минстрой РТ | Законопроект о расселении | ПК |
| 2. | Постановление Правительства Республики Тыва, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией | 15.01.2019 | 31.03.2019 | Овсянников Е.Ю. Минстрой РТ | Постановление Правительства Республики Тыва об уточнении: - критериев признания многоквартирных домов аварийными. - процедуры оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией | ПК |
| 3. | Подготовлен расчет целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 – 2024 годах в Республике Тыва | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Авыда Т.Д. Минстрой РТ | Письмо в Фонд с расчетом целевых показателей | ПК |
| 4. | Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Постановление Правительства Республики Тыва об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (далее - проект региональной программы расселения) | РРП |
| 4.1. | Разработаны проекты региональных программ | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Проект региональной программы расселения | ПК |
| 4.2. | Проект региональной программы расселения согласованы и приняты в установленном порядке | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Минстрой РТ | Постановление Правительства Республики Тыва об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | ПК |
| 4.3. | В Фонд ЖКХ России представлен отчет об утверждении (принятии) региональной программы расселения | 01.03.2019 | 10.03.2019 | Минстрой РТ | Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о об утверждении (принятии) региональных программ расселения | ПК |
| 5. | Фондом ЖКХ заключены соглашения с Республикой Тыва на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Овсянников Е.Ю. Минстрой РТ | Соглашения с Республикой Тыва об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | СГ |
| 6. | Минстроем Республики Тыва заключены соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Овсянников Е.Ю. Минстрой РТ | Соглашения с Республикой Тыва об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | СГ |
| 7. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.04.2019 | 31.12.2024 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашениями, заключенными между Фондом и Республикой Тыва (далее – соглашения о расселении) | ПК |
| 7.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году (далее - региональные программы расселения) | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | ПК |
| 7.2 | В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональных программ расселения в 2019 году | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2019 году | ПК |
| 7.3. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2020 году (далее - региональные программы расселения) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | ПК |
| 7.4. | В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2020 году | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональной программы расселения в 2020 году | ПК |
| 8.5. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 году (далее - региональные программы расселения) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | ПК |
| 8.6. | В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программой расселения в 2021 году | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2021 году | ПК |
| 8.7. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году (далее - региональные программы расселения) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | ПК |
| 8.8. | В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2022 году | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2022 году | ПК |
| 8.9. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году (далее - региональные программы расселения) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | ПК |
| 8.10. | В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2023 году | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2023 году | ПК |
| 8.11. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2024 году (далее - региональные программы расселения) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении | ПК |
| 8.12. | В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2024 году | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления | Письмо Республики Тыва в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2024 году | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Показатели регионального проекта по Республике Тыва

|  | Муниципальное образование | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республика Тыва | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Тыва | 1,03 | 2017 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 1,03 |
| 1 | Городское поселение "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна" | 1,03 | 2017 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 1,03 |
| 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Тыва | Значение (общее количество муниципальных образований на территории Республики Тыва) | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
|  | Республика Тыва | 0,07 | 2017 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| 1 | Городское поселение "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна" | 0,07 | 2017 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |